КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2024 года    №782

село Звериноголовское

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Звериноголовского муниципального округа Курганской области, Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	В приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 «Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы» внести следующие изменения:

- Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1) Приложение 1.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Звериноголовское на 2024 -2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2) Приложение 3.  Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Звериноголовского муниципального округа на 2023 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3) Приложение 5. Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2030 годы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Звериноголовского муниципального округа», а также разместить на официальном сайте Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области.

Глава Звериноголовского муниципального

округа Курганской области                                                                     М.А. Панкратова

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от «19» декабря 2024 года «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 « Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы»» |
| --- | --- |

- Паспорт муниципальной программы

- Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа»

Ответственный исполнитель Программы; Администрация Звериноголовского муниципального округа. Участники программы:; Администрация Звериноголовского муниципального округа. Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы; - -. Цели программы:; Комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства; повышение уровня доступности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения, повышением качества жизни на территории Звериноголовского муниципального округа. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства города.. Задачи программы:; Оценка физического состояния всех дворовых территорий общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, на территории Звериноголовского муниципального округа. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов Звериноголовского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и территорий общего пользования.. Целевые индикаторы и показатели программы:; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - % - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества - % - Доля благоустроенных земельных участков находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества - % - Доля благоустроенных участков индивидуального жилищного строительства от общего количества - % - Доля восстановленных (созданных, реконструированных) объектов систем холодного водоснабжения от общего количества - %. Срок реализации программы:; - 2024 – 2030 годы. Объем бюджетных ассигнований программы:; - Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы 23 357 309 (двадцать три миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста девять) рублей в том числе: - субсидии из федерального бюджета 13 363 635 (тринадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать пять) рублей - регионального бюджета 10 372 725 (десять миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот двадцать пять) рублей. - бюджет Звериноголовского муниципального округа 1 455 448 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей.. Ожидаемые результаты реализации программы:; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Повышение уровня благоустройства общественных территорий и увеличение доли благоустроенных общественных территорий населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от «19» декабря 2024 года №782 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 « Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы»» |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий

- муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Звериноголовское на 2024 -2030 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Благоустройство территории Культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское - Благоустройство территории ЗАГС в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | декабрь 2024 года | декабрь 2025 года | завершение благоустройства территории Культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское Начало благоустройства территории ЗАГС в с. Звериноголовское | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям Звериноголовского муниципального округа. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| - Благоустройство территории МКОУ «Звериноголовская СОШ» | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2025 года | декабрь 2025 года | начало благоустройства МКОУ «Звериноголовская СОШ» |  |  |
| - Благоустройство территории ЗАГС в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2025 года | декабрь 2025 года | завершение благоустройства ЗАГС в с. Звериноголовское |  |  |
| - Благоустройство территории МКДОУ «д.с Сказка» в селе Звериноголовское по ул. К. Маркса, 59 | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2026 года | декабрь 2026 года | завершение благоустройства МКДОУ «д.с Сказка» в селе Звериноголовское по ул. К. Маркса, 59 |  |  |
| - Благоустройство нового кладбища в с. Звериноголовское - Благоустройство дворовой территорий по ул. Мира, 3 в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2027 года | декабрь 2027 года | завершение благоустройства нового кладбища в с. Звериноголовское и дворовой территорий по ул. Мира, 3 в с. Звериноголовское |  |  |
| - Благоустройство старого кладбища в с. Звериноголовское - Благоустройство дворовой территорий по ул. Мира, 1 в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2028 года | декабрь 2028 года | завершение благоустройства нового кладбища в с. Звериноголовское и дворовой территорий по ул. Мира, 1 в с. Звериноголовское |  |  |
| - Благоустройство мусульманского кладбища в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2029 года | декабрь 2029 года | завершение благоустройства мусульманского кладбища в с. Звериноголовское |  |  |
| Благоустройство аллеи по ул. Октябрьская в с. Звериноголовское | Администрация Звериноголовского муниципального округа | январь 2030 года | декабрь 2030 года | завершение благоустройства аллеи по ул. Октябрьская в с. Звериноголовское |  |  |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от «19» декабря 2024 года №782 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 « Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы»» |
| --- | --- |

- Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Звериноголовского муниципального округа на 2023 - 2030 годы»

- за счет всех источников финансирования

| Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Всего в том числе: | 2 038 362,00 |  | 8 153 447,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 357 309,00 |
| Субсидии из Федерального бюджета | 0 |  | 0 | 2 672 727,00 | 2 672 727,00 | 2 672 727,00 | 2 672 727,00 | 2 672 727,00 | 13 363 635,00 |
| Субсидии из регионального бюджета | 2 020 000,00 |  | 8 080 000,00 | 54 545,00 | 54 545,00 | 54 545,00 | 54 545,00 | 54 545,00 | 10 372 725,00 |
| Средства местного бюджета | 18 361,78 |  | 73 447,13 | 272 728,00 | 272 728,00 | 272 728,00 | 272 728,00 | 272 728,00 | 1 455 448,91 |
| Внебюджетные источники | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

|  | Приложение 4 к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от «19» декабря 2024 года «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области от 30 октября 2023 года № 384 « Об утверждении муниципальной программы Звериноголовского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 2024-2030 годы»» |
| --- | --- |

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2030 годы.

| № п.п. | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2030 годы, с указанием адреса |
| --- | --- |
| 2024 год. |  |
| 7. | Благоустройство территории Культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское |
|  | Благоустройство территории ЗАГС в с. Звериноголовское |
|  | Благоустройство территории МКОУ «Звериноголовская СОШ» |
|  | Благоустройство территории МКДОУ «д.с Сказка» в селе Звериноголовское по ул. К. Маркса, 59 |
| 2025 год. |  |
| 8. | Благоустройство территории МКОУ «Звериноголовская СОШ» |
| 9 | Благоустройство территории ЗАГС в с. Звериноголовское |
|  | Благоустройство территории Культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское |
| 2026 год |  |
| 10. | Благоустройство территории МКДОУ «д.с Сказка» в селе Звериноголовское по ул. К. Маркса, 59 |
| 2027 год |  |
| 11. | - Благоустройство нового кладбища в с. Звериноголовское |
| 2028 год |  |
| 12. | - Благоустройство старого кладбища в с. Звериноголовское |
| 2029 год |  |
| 13. | - Благоустройство мусульманского кладбища в с. Звериноголовское |
| 2030 год |  |
| 14. | Благоустройство аллеи по ул. Октябрьская в с. Звериноголовское |